[image: image1.jpg]Wykaz inwestycji na 2005 rok

Zatacznik nr 4

do uchwaty budzetowej
nr XXI11/121/2004

z dnia 29.12.2004r.

Lp. Nazwa inwestycji / inwestor Wartosc Plan na 2005 r. Zrodta
kosztorysowa finansowania
1. Modermizacja drogi Jania Gora 1,6 km Srodki budzetu
Urzad Gminy Swiekatowo 60016 § 6059 800.000 800.000 zt 200.000 zt
60016 § 6058 Dotacja ZPORR
600.000 zt
2. Modernizacja drogi Lubania Lipiny 2 km Sejmik Wojew.
Urzad Gminy Swiekatowo 60016 § 6050 100.000 50.000 9.957 zt
Srodki budzetu
40.043 z¢
3.Budowa chodnika w m. Zalesie Krolewskie 50.000 50.000 Srodki budzetu
Urzad Gminy Swiekatowo 60014 § 6050 50.000 zt
4.Budowa kanalizacji w miejscowosci Lipienica Dotacja ZPORR
90001 § 6058 i 763.500 763.500 588 500
90001 § 6059 Urzad Gminy Swiekatowo Srodki budzetu
175 000 zt
6. Zakup komputeréw 75023 § 6060 Srodki budzetu
Urzad Gminy Swiekatowo 20.000 7.000 7.000 zt
7. Rozbudowa Remizy w Swiekatowie
Srodki budzetu Srodki budzetu
OSP Swiekatowo 75412 § 6050 358.000 105.000 105.000 zt
8 .Budowa boiska z zapleczem Dotacja ZPORR
Urzad Gminy Swiekatowo 92601 § 6058 300.000 200.000 _150.000 zt
92601 § 6059 Srodki budzetu
50.000 zt
9. Zakup wyposazenia do szkot Srodki PAOW
Urzad Gminy Swiekatowo 80101 § 6063 15.000 15.000 6.300 z¢
6064 Srodki budzetu
8.700 zt
10. Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Tuszynach -
Urzad Gminy Swiekatowo 80101 § 6050 15.000 15.000 Srodki budzetu
15.000 z¢
2.421.500 2.005.500 Srodki budzetu 650 700 zt

inne Zrédta 1354 800 zt

y s



[image: image2.jpg]Zatacznik nr 4
do uchwaly budzetowej
nr XX1/121/2004
. z dnia 29.12.2004r.
Wieloletni program inwestycyjny gminy Swiekatowo na lata 2004- 2007

Lp| Program / zadanie / Wartos¢ | Rok Plan na lata
inwestor Kosztoryso |[0zp0oCZ, | 2004 2005 2006 2007
wa zakoncz.
|. |Budowa i modernizacja drog 2001 116.000 900.000 |650.000 463.000
i chodnikow 2.452 950 | 2005
(| Modernizacja drogi we wsi 2005 |36.000 800.000 - 463.000
Jania Géra/Urzad Gminy/ 1.100.000 | 2g06
2. |Modernizacja drogi
Swiekatowo-Zalesie Krol. 202.950 | 2001 [50.000 |- -
1 km 2005
3. | Lubania Lipiny - Swiekatowo | 100 000 | 2004 50.000 50.000
2km : 2005
4. | Budowa chodnika w
miejscowosci Zalesie 50.000 | 2005 - 50.000 -
Krélewskie
5. | Modernizacji drogi 1.000.000 2004
ul. Lesnej (3 km ) 2008 |30.000 - 600.000




[image: image3.jpg]Il |Rozwdj i modernizacja bazy |1 .073.934 | 2001 213.538 | 230.000 | 350.000 |150.000
Oswiatowej 2005
1. | Budowa boiska przy SP 400.000 2001 30.000 | 200.000 | 200.000 100.000
Swiekatowo i rozbudowa 2007
zaplecza przy sali
gimnastycznej/Urzad Gminy /
2003
2. | Wyposazenie gimnaziumw | 48.934 | 2005 | 25000 | 15.000 5
Swiekatowie i Szkot
Podstawowych
/Urzad Gminy/
003
3. |Modernizacja dachu na 300.000 2006 117.172 - 150.000
budynku SP i Gimnazjum w
Swiekatowie
110.000 2004
4. | Wymiana okien i 2005 41.366 - -
L. [termoizolacji SP Tuszyny
2005
5. | Budowa sali gimnastycznej 2008 - 15.000 - 50.000
przy SP Tuszyny 215.000
Il | Uporzadkowanie gospodarki |2 888320 - 1.105.120 | 763.500 |1.042.500 |-
$ciekowej i wodnej
1. | Budowa kanalizacji ogétem |2 543 499 |2004
Swiekatowo-Jania Géra 2006
Srodki wiasne gminy
Srodki z innych zrodet
Swiekatowo —ZalesieKrolew. |979.999 12004 |979.999 |763.500
Swiekatowo-Lipienica 763.500 |2005
Mate takie 800 000 800.000
2. |Modernizacja wysypiska w 29700 |2006
O |tym: 42.500
Pojemniki do segregacii 29.700 |2003
2004 10.000 - -
3 — )
Modernizacja hydroforni w
& i ; 200.000 |2006
Swiekatowie 200.000
4 |Modernizacja oczyszczalni  |115.121 2004 115.121
IV | Pozostate 743735 2002 117.435 112.000 40.000 53.300




[image: image4.jpg]1. [ Zakup komputerow dia UG 20.000 [2002 7.000 7.000
2005
2 | Zakup wyposazenia GOPS 7.435 7.435
3. | Rozbudowa remizy OSP 253.000 |5003 103.000| 105.000 | -
Swiekatowo i straznicy 2006
2006
4 |Budowa $wietlicy i remizy w 2008
Szewnie 263.300 - - 10.000 53.300
5. | Budowa $wietlicy w Lubania | 10.000  |2007 10.000
Lipiny
6. | Zagospodarowanie plazy w | 200.000 |2006 30.000
Swiekatowie
OGOLEM 7.168.939 - 1.652.093 |2.005.500 |2.082.500 |676.300

PRZE W()DN!CZ/\CY

y v,

ch Cievhannwski




