[image: image1.jpg]Zalacznik nr §
do uchwaly RG NR XXV/133/2005

Wieloletni program inwestycyjny gminy Swiekatowo na lata 2004 - 2007

Program/zadaniel Wartos¢ | Rok Plan na lata

inwestor kosztory- [ rozpocz. [ 2004 2005 2006 | 2007
sowa [zakofcz

Budowa | modemizacja 2001 | 74000 | 890630 | 650000 | 463000
drog i chodnikéw 2452950 | 2008

Modernizacja drogi nr 03088 2005 | 10000 | 790630 463000
Jania Gora/Urzad Gminy 1100000 [~ 2006

1,364 km

Modemizacja drogi 2001 | 50000

Swiekatowo-Zalesie Krol 202950 [ 2005

1km

Lubania-Lipiny-Swiekatowo 100000 | 2004 50000 | 50000

2 km 2005

Budowa chodnika

|w miejscowosci Zalesie 50000 2005 50000

Krolewskie

Budowa drogi 1000000 | 2004

ul Lesne] (3 km) 2008_| 14000 600000

Rozwoj | modernizacja bazy 2989781 2003 110538 872090 844939 | 1047322
|Oswiatowej 2008

[Budowa stadionu sportowego | 2315847 | 2004 4 623586 | 694939 | 997322

2 parkingiem, drogami
[ dojadowymi | budynkiem

zapleczalUrzad Gminy! 2007
[Wyposazenie gimnazium 2003

w Swiekatowie | Szkol 48934 | 2005 | 12000 | 15000
Podstawowych

Urzad Gminy/

[Modernizacia dachu 2003
na budynku SP | Gimnazum | 300000 | 2006 | 57172 | 218504 | 150000
w Swiekatowie

[Wymiana okien i 2004
termoizolacii SP Tuszyny 110000 | 2005 | 41366
Budowa Sall gimnastyczne] 2005

przy SP Tuszyny 215000 | 2008 15000 50000




[image: image2.jpg]il [Uporzadkowanie gospodarki | 2688419 1105120 | 768277 | 1042500
sciekowej | wodnej
1. [Budowa kenalizacii ogolem | 2543499 | 2001
Swiekatowo-Jania Gora 2003
Swiekatowo-Zalesie Krol, 979999 2004 | 979999
Budowa kanalizacji sanitame) | 768277 | 2005 768277
grawit. | ioczne] z przyiacz.
we wsi Lipienica
Kanalizacja Male takie 800000 800000
2. [Modemizacja wysypiska 20799 | 2006 42500
w tym:
2003
Pojemniki do segregacii 29700 [2004 | 10000
3. | Modemizacja hydroforni 200000 | 2006 200000
w Swiekatowie
4. |Modernizacja oczyszczaini 115121 | 2004 | 115121
IV.|Pozostale 873735 | 2002 | 117435 | 132000 | 140000 | 63300
1. |zakup komputerow dia UG 20000 | 2002 | 7000 7000
2005
2. |zakup wyposazenia GOPS 7435 2004 | 7435
3. |Rozbudowa remizy OSP 253000 | 2003 | 103000 | 105000
Swiekatowo | straznicy 2006
4. |Budowa swieticy | remizy 263300 | 2006 10000 | 53300
w Szewnie 2008
5. |Budowa $wietlicy 10000 | 2007 10000
w Lubania Lipiny
6. |Rozbudowa | wyposazenie 120000 | 2005 20000 | 100000
lswietlicy wiejskiej zlokalizowan. 2006
w budynku OSP Swiekatowo
7. |zagospodarowanie plazy 200000 | 2006 30000
|w Swiekatowie
0GOLEM 9204885 1407093 | 2662997 | 2677439 | 1573622
pRZEWODNICZACY
PR e

RS
(7%
p

s

otk




